# 📋 CAHIER DES CHARGES OPTIMISÉ

## Générateur Automatique de Contrats d'Interface

**Version** : 2.0

**Date** : 13 février 2026

**Statut** : Document de référence

---

## 📑 TABLE DES MATIÈRES

1. [Vue d'ensemble](#vue-densemble)

2. [Contexte et enjeux](#contexte-et-enjeux)

3. [Spécifications fonctionnelles](#spécifications-fonctionnelles)

4. [Spécifications techniques](#spécifications-techniques)

5. [Architecture et design](#architecture-et-design)

6. [Qualité et tests](#qualité-et-tests)

7. [Sécurité et conformité](#sécurité-et-conformité)

8. [Documentation](#documentation)

9. [Planning et livrables](#planning-et-livrables)

10. [Maintenance et évolution](#maintenance-et-évolution)

---

## 1️⃣ VUE D'ENSEMBLE

### 🎯 Objectif Final

Créer automatiquement un **Contrat d'Interface** professionnel (document Word formaté) à partir d'une **archive TAR.gz** contenant des fichiers de données (CSV/XLSX), en analysant automatiquement leur structure et leurs métadonnées.

### 📊 Bénéfices Attendus

| Bénéfice | Avant | Après | Gain |

|----------|-------|-------|------|

| Temps de production | 4 heures/contrat | 5 minutes | **98%** ⏱️ |

| Erreurs humaines | Fréquentes | Quasi nulles | **95%** ✅ |

| Standardisation | Variable | Garantie | **100%** 📐 |

| Coût par contrat | Élevé | Minimal | **90%** 💰 |

### 👥 Personas Utilisateurs

#### Persona 1 : Architecte SI

- **Nom** : Sophie Martin

- **Rôle** : Architecte technique

- **Besoin** : Documenter rapidement les flux de données entre systèmes

- **Pain point** : Perte de temps sur la documentation au détriment de la conception

#### Persona 2 : Chef de Projet

- **Nom** : Ahmed Ben Ali

- **Rôle** : Chef de projet intégration

- **Besoin** : Avoir des contrats standardisés pour tous les flux

- **Pain point** : Incohérence dans la documentation des équipes

#### Persona 3 : Data Engineer

- **Nom** : Marie Dubois

- **Rôle** : Ingénieur données

- **Besoin** : Documenter automatiquement les pipelines de données

- **Pain point** : Maintenance de la documentation après chaque évolution

### 🔄 Flux Fonctionnel Global

```

┌─────────────────────┐

│  Archive TAR.gz     │

│  + Paramètres       │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│  1. EXTRACTION      │◄─── Validation format

│  Décompression      │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│  2. ANALYSE         │◄─── Détection auto

│  Structure/Types    │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│  3. ENRICHISSEMENT  │◄─── Saisie utilisateur

│  Paramètres métier  │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│  4. GÉNÉRATION      │◄─── Template Word

│  Document final     │

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│  Contrat_Interface  │

│  .docx téléchargé   │

└─────────────────────┘

```

### 📈 KPIs de Succès

| KPI | Objectif | Mesure |

|-----|----------|--------|

| Taux de réussite | > 95% | Archives traitées sans erreur |

| Précision détection types | > 98% | Types correctement identifiés |

| Satisfaction utilisateur | > 4.5/5 | NPS (Net Promoter Score) |

| Temps de traitement | < 30s | Pour fichiers < 100 Mo |

| Adoption | > 80% | Utilisateurs actifs/mois |

---

## 2️⃣ CONTEXTE ET ENJEUX

### 📋 Contexte Métier

Dans le cadre des échanges de données entre systèmes d'information, chaque flux doit être documenté via un **Contrat d'Interface** qui spécifie :

- La structure des fichiers échangés

- Les formats et types de données

- Les responsabilités de chaque partie

- Les règles de volumétrie et performance

Aujourd'hui, ces contrats sont créés **manuellement**, ce qui entraîne :

- ⏱️ Perte de temps significative

- ❌ Erreurs de documentation

- 📊 Incohérence entre contrats

- 🔄 Difficultés de maintenance

### 🎯 Enjeux Stratégiques

1. **Efficacité Opérationnelle** : Réduire drastiquement le temps de documentation

2. **Qualité** : Garantir la cohérence et l'exactitude des contrats

3. **Agilité** : Accélérer la mise en place de nouveaux flux

4. **Gouvernance** : Assurer un référentiel documentaire fiable

### 🌍 Périmètre

#### ✅ Dans le périmètre

- Génération automatique de contrats Word

- Analyse CSV et XLSX

- Détection automatique de structure

- Interface CLI

- Support archives TAR.gz

#### ❌ Hors périmètre (Phase 1)

- Interface web graphique (Phase 2)

- Intégration avec outils tiers (JIRA, Confluence)

- Support autres formats (JSON, XML, Parquet)

- Génération de code automatique

- Versioning automatique des contrats

---

## 3️⃣ SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

### 📦 Inputs (Données d'Entrée)

#### 1. Archive TAR.gz (Obligatoire)

**Format** :

```

PHARE_<FLUX>_<SEQUENCE>.tar.gz

```

**Exemples** :

- `PHARE_SHR_RAPP_0001.tar.gz`

- `PHARE_CLI_FACT_0142.tar.gz`

**Contenu** :

- 1 ou plusieurs fichiers CSV/XLSX

- Taille max : 500 Mo (configurable)

- Encodages supportés : UTF-8, Latin-1, Windows-1252

**Validation** :

- ✅ Extension .tar.gz

- ✅ Archive non corrompue

- ✅ Au moins 1 fichier CSV/XLSX

- ✅ Taille < limite configurée

- ✅ Pas de fichiers exécutables

#### 2. Fichiers de Données (CSV/XLSX)

**Structure détectée automatiquement** :

```csv

CLIENT_ACCORDCO_ID;CLIENT_BP;RAPP_DATE;RAPP_MONTANT;RAPP_ID_PIECE

003548569852;6214500000;10/02/2025;200.00;135485698521

```

**Caractéristiques analysées** :

- Séparateur (`;`, `,`, `\t`, `|`)

- Encodage

- Présence/absence de header

- Nombre de colonnes

- Types de données par colonne

- Tailles maximales

- Valeurs nulles/obligatoires

- Format de dates

#### 3. Paramètres Utilisateur (Requis)

**Obligatoires** :

| Paramètre | Type | Exemple | Validation |

|-----------|------|---------|------------|

| Périodicité | Liste fixe | `quotidien` | {quotidien, hebdomadaire, mensuel, ponctuel} |

| Description métier | Texte | "Rapprochement bancaire" | 10-500 caractères |

**Optionnels** :

| Paramètre | Type | Défaut | Description |

|-----------|------|--------|-------------|

| Environnements | Multi-choix | DEV,REC,PROD | Environnements cibles |

| Données personnelles | Booléen | false | Contient des données RGPD |

| Niveau sensibilité | Liste | Interne | {Public, Interne, Confidentiel} |

| Équipe émettrice | Texte | - | Nom de l'équipe source |

| Équipe réceptrice | Texte | - | Nom de l'équipe destination |

### 📄 Output (Document Généré)

#### Document Word : `Contrat_D_interface___Flux_<NOM>.docx`

**Structure du document** :

##### 1️⃣ Page de Garde

```

╔════════════════════════════════════════════╗

║                                            ║

║         CONTRAT D'INTERFACE                ║

║                                            ║

║         Flux : [NOM_FLUX_DÉTECTÉ]         ║

║                                            ║

║         Version : 1.0                      ║

║         Date : [DATE_GÉNÉRATION]          ║

║                                            ║

╚════════════════════════════════════════════╝

```

##### 2️⃣ Section 1 : Objet du Document

- Définition du contrat d'interface

- Périmètre du document

- Public visé

##### 3️⃣ Section 2 : Périmètre et Responsabilités

**Table des acteurs** :

| Équipe | Rôle | Responsabilités |

|--------|------|-----------------|

| [ÉQUIPE_A] | Émetteur | Production des fichiers, conformité format |

| [ÉQUIPE_B] | Récepteur | Consommation, validation métier |

| [ÉQUIPE_C] | Support | Monitoring, incidents |

**Hors périmètre** :

- Transformation des données (responsabilité [X])

- Archivage long terme (responsabilité [Y])

##### 4️⃣ Section 3 : Description Générale du Flux

| Caractéristique | Valeur |

|-----------------|--------|

| **Nom du flux** | [DÉTECTÉ_AUTO] |

| **Type** | Flux batch fichier |

| **Périodicité** | [SAISIE_UTILISATEUR] |

| **Sens** | [ÉQUIPE_A] → [ÉQUIPE_B] → [ÉQUIPE_C] |

| **Mode transfert** | SFTP sécurisé |

| **Horaire** | [SAISIE_UTILISATEUR ou "À définir"] |

##### 5️⃣ Section 4 : Structure des Fichiers Échangés

**4.1 Type de fichier**

| Propriété | Valeur |

|-----------|--------|

| Format | [CSV ou XLSX - DÉTECTÉ] |

| Compression | .tar.gz |

| Encodage | [UTF-8 - DÉTECTÉ] |

| Séparateur CSV | [`;` - DÉTECTÉ] |

| Header | [Oui/Non - DÉTECTÉ] |

**4.2 Noms de fichiers**

```

Archive : PHARE_<FLUX>_<SEQUENCE>.tar.gz

Exemple : PHARE_SHR_RAPP_0001.tar.gz

Contenu : <FLUX>_<YYYYMMDD>_<SEQUENCE>.csv

Exemple : SHR_RAPP_20260122_000001.csv

```

##### 6️⃣ Section 5 : Structure Détaillée ⭐

**TABLE GÉNÉRÉE AUTOMATIQUEMENT** :

| N° | Nom Colonne | Type | Taille | Obligatoire | Format | Description |

|----|-------------|------|--------|-------------|--------|-------------|

| 1 | CLIENT_ACCORDCO_ID | VARCHAR | 50 | OUI | - | Identifiant unique client |

| 2 | CLIENT_BP | VARCHAR | 50 | OUI | - | Code Business Partner |

| 3 | RAPP_DATE | DATE | 10 | OUI | DD/MM/YYYY | Date du rapprochement |

| 4 | RAPP_MONTANT | DECIMAL | 10,2 | OUI | 0.00 | Montant rapproché |

| 5 | RAPP_ID_PIECE | VARCHAR | 50 | OUI | - | ID pièce comptable |

**Règles de détection** :

```python

Type detecté selon :

- Entiers uniquement      → INTEGER

- Décimaux (. ou ,)       → DECIMAL(10,2)

- Format date             → DATE

- Texte                   → VARCHAR

Taille = MAX(len(valeur)) + 20% marge sécurité

Obligatoire = Aucune valeur vide détectée

```

##### 7️⃣ Section 6 : Volumétrie et Performance

| Critère | Valeur Mesurée | Valeur Cible |

|---------|----------------|--------------|

| Nombre de lignes | [AUTO] | [AUTO × 1.5] |

| Taille fichier CSV | [AUTO] | [AUTO × 2] |

| Taille archive TAR.gz | [AUTO] | - |

| Temps transfert estimé | [CALC] | < 5 min |

| Fréquence traitement | [USER] | - |

##### 8️⃣ Section 7 : Sécurité et Conformité

**7.1 Protocole de Transfert**

- SFTP avec authentification par clés SSH

- Chiffrement TLS 1.2+

- IP whitelisting

**7.2 Données Sensibles**

| Type | Présent | Mesures |

|------|---------|---------|

| Données personnelles | [USER] | Anonymisation si OUI |

| Données bancaires | [AUTO] | Chiffrement AES-256 |

**7.3 Serveurs SFTP par Environnement**

| Env | Serveur | Port | Compte |

|-----|---------|------|---------|

| DEV | sftp-dev.exemple.com | 22 | srv_dev_flux |

| REC | sftp-rec.exemple.com | 22 | srv_rec_flux |

| PROD | sftp-prod.exemple.com | 22 | srv_prd_flux |

##### 9️⃣ Section 8 : Versioning et Signatures

**Historique des versions** :

| Version | Date | Auteur | Modifications |

|---------|------|--------|---------------|

| 1.0 | [AUTO] | [SYSTÈME] | Génération initiale automatique |

**Table des signatures** :

| Rôle | Nom | Date | Signature |

|------|-----|------|-----------|

| Responsable Équipe A | | | |

| Responsable Équipe B | | | |

| Architecte SI | | | |

### 🔄 Matrice de Décision : Automatique vs Manuel

| Donnée | Automatique | Manuel | Stratégie de Détection |

|--------|-------------|--------|------------------------|

| Nom du flux | ✅ | - | Extraction nom archive |

| Séparateur CSV | ✅ | - | Analyse statistique (max fréquence) |

| Encodage | ✅ | - | Détection binaire (chardet) |

| Colonnes | ✅ | - | Lecture header ou 1ère ligne |

| Types données | ✅ | - | Analyse 1000 premières lignes + regex |

| Tailles max | ✅ | - | MAX(len()) par colonne |

| Nullable | ✅ | - | Détection valeurs vides |

| Nombre lignes | ✅ | - | COUNT(*) |

| Taille fichier | ✅ | - | os.path.getsize() |

| Description métier | - | ✅ | Connaissance expert |

| Périodicité | - | ✅ | Choix utilisateur |

| Environnements | - | ✅ | Sélection multi-choix |

| Serveurs SFTP | - | ✅ | Configuration par env |

| Données sensibles | ⚠️ | ✅ | Heuristique + confirmation |

**Légende** :

- ✅ = 100% automatique

- ⚠️ = Détection automatique + validation manuelle

- - = Saisie manuelle obligatoire

---

## 4️⃣ SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### 🛠️ Stack Technologique

#### Langage

- **Python 3.10+** (requis pour annotations types)

#### Librairies Essentielles

| Librairie | Version | Usage |

|-----------|---------|-------|

| `pandas` | ≥ 2.0 | Analyse CSV/Excel |

| `python-docx` | ≥ 0.8.11 | Génération Word |

| `chardet` | ≥ 5.0 | Détection encodage |

| `openpyxl` | ≥ 3.1 | Lecture Excel |

| `numpy` | ≥ 1.24 | Analyse statistique |

| `python-magic` | ≥ 0.4.27 | Détection type fichier |

| `pydantic` | ≥ 2.0 | Validation données |

#### Installation

```bash

# Création environnement virtuel

python3.10 -m venv venv

source venv/bin/activate  # Linux/Mac

# venv\Scripts\activate  # Windows

# Installation dépendances

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

```

**requirements.txt** :

```

pandas>=2.0.0

python-docx>=0.8.11

chardet>=5.0.0

openpyxl>=3.1.0

numpy>=1.24.0

python-magic>=0.4.27

pydantic>=2.0.0

pytest>=7.4.0

pytest-cov>=4.1.0

black>=23.0.0

mypy>=1.4.0

```

### 📐 Architecture du Projet

```

contrat-interface-generator/

│

├── README.md                          # Documentation projet

├── requirements.txt                   # Dépendances Python

├── setup.py                           # Configuration packaging

├── .env.example                       # Variables d'environnement

├── .gitignore                         # Exclusions Git

│

├── src/

│   ├── __init__.py

│   │

│   ├── core/                          # Logique métier

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── extractor.py              # Extraction TAR.gz

│   │   ├── analyzer.py               # Analyse CSV/XLSX

│   │   ├── detector.py               # Détection types/encodage

│   │   ├── generator.py              # Génération Word

│   │   └── validator.py              # Validation données

│   │

│   ├── models/                        # Modèles de données

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── file_metadata.py          # Métadonnées fichier

│   │   ├── column_spec.py            # Spécification colonne

│   │   ├── document_config.py        # Config document

│   │   └── user_params.py            # Paramètres utilisateur

│   │

│   ├── templates/                     # Templates Word

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── base_template.py          # Template de base

│   │   ├── sections/                 # Sections du document

│   │   │   ├── cover_page.py

│   │   │   ├── objectives.py

│   │   │   ├── responsibilities.py

│   │   │   ├── flow_description.py

│   │   │   ├── file_structure.py

│   │   │   ├── data_structure.py     # ⭐ Table principale

│   │   │   ├── volumetrics.py

│   │   │   └── security.py

│   │   └── styles.py                 # Styles Word

│   │

│   ├── utils/                         # Utilitaires

│   │   ├── __init__.py

│   │   ├── file_utils.py             # Manipulation fichiers

│   │   ├── encoding_detector.py      # Détection encodage

│   │   ├── type_detector.py          # Détection types

│   │   ├── logger.py                 # Logging

│   │   └── exceptions.py             # Exceptions personnalisées

│   │

│   └── cli/                           # Interface ligne de commande

│       ├── __init__.py

│       ├── main.py                    # Point d'entrée CLI

│       ├── commands.py                # Commandes disponibles

│       └── prompts.py                 # Prompts utilisateur

│

├── tests/                             # Tests unitaires et intégration

│   ├── __init__.py

│   ├── conftest.py                    # Fixtures pytest

│   │

│   ├── unit/                          # Tests unitaires

│   │   ├── test_extractor.py

│   │   ├── test_analyzer.py

│   │   ├── test_detector.py

│   │   ├── test_generator.py

│   │   └── test_validator.py

│   │

│   ├── integration/                   # Tests d'intégration

│   │   ├── test_full_workflow.py

│   │   └── test_error_handling.py

│   │

│   └── fixtures/                      # Données de test

│       ├── sample_archives/

│       │   ├── valid_archive.tar.gz

│       │   └── invalid_archive.tar.gz

│       └── expected_outputs/

│           └── sample_contract.docx

│

├── docs/                              # Documentation

│   ├── user_guide.md                  # Guide utilisateur

│   ├── dev_guide.md                   # Guide développeur

│   ├── api_reference.md               # Référence API

│   ├── troubleshooting.md             # Dépannage

│   └── architecture.md                # Architecture détaillée

│

├── configs/                           # Fichiers de configuration

│   ├── default.yaml                   # Config par défaut

│   ├── dev.yaml                       # Config développement

│   └── prod.yaml                      # Config production

│

├── data/                              # Données persistantes

│   ├── inputs/                        # Archives à analyser

│   ├── outputs/                       # Documents générés

│   └── logs/                          # Fichiers de log

│

└── scripts/                           # Scripts utilitaires

├── setup_dev.sh                   # Setup environnement dev

├── run_tests.sh                   # Lancement tests

└── build_package.sh               # Construction package

```

### 🔧 Détail des Modules Principaux

#### 1. Extractor (extractor.py)

**Responsabilités** :

- Validation de l'archive TAR.gz

- Extraction sécurisée des fichiers

- Détection des fichiers CSV/XLSX

**Signature** :

```python

class ArchiveExtractor:

def validate_archive(self, archive_path: Path) -> bool:

"""Vérifie intégrité et sécurité de l'archive"""

def extract_files(self, archive_path: Path) -> List[Path]:

"""Extrait les fichiers dans un répertoire temporaire"""

def cleanup(self) -> None:

"""Nettoie les fichiers temporaires"""

```

**Validations** :

- ✅ Extension .tar.gz

- ✅ Taille < limite configurée

- ✅ Archive non corrompue (checksum)

- ✅ Pas de path traversal (../../../etc/passwd)

- ✅ Pas de fichiers exécutables

- ✅ Pas de bombes de décompression (ratio > 100:1)

#### 2. Analyzer (analyzer.py)

**Responsabilités** :

- Analyse structure CSV/XLSX

- Détection automatique des caractéristiques

- Calcul des statistiques

**Signature** :

```python

class FileAnalyzer:

def analyze_csv(self, file_path: Path) -> FileMetadata:

"""Analyse complète d'un fichier CSV"""

def analyze_xlsx(self, file_path: Path) -> FileMetadata:

"""Analyse complète d'un fichier Excel"""

def detect_separator(self, sample: str) -> str:

"""Détecte le séparateur CSV"""

def detect_encoding(self, file_path: Path) -> str:

"""Détecte l'encodage du fichier"""

def infer_column_types(self, dataframe: pd.DataFrame) -> List[ColumnSpec]:

"""Infère les types de colonnes"""

```

**Algorithme de détection de type** :

```python

def infer_type(column_values: pd.Series) -> str:

"""

Algorithme de détection de type par priorité :

1. Si 100% null → VARCHAR (nullable)

2. Si match regex DATE (90%+) → DATE

3. Si parse INTEGER (95%+) → INTEGER

4. Si parse DECIMAL (95%+) → DECIMAL

5. Sinon → VARCHAR

Seuils configurables dans config.yaml

"""

# Implémentation détaillée...

```

#### 3. Detector (detector.py)

**Responsabilités** :

- Détection précise des types de données

- Détection format de dates

- Détection de patterns (emails, téléphones, etc.)

**Patterns supportés** :

```python

PATTERNS = {

'EMAIL': r'^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$',

'PHONE_FR': r'^0[1-9](\d{2}){4}$',

'IBAN': r'^FR\d{2}[0-9A-Z]{23}$',

'SIRET': r'^\d{14}$',

'DATE_FR': r'^\d{2}/\d{2}/\d{4}$',

'DATE_ISO': r'^\d{4}-\d{2}-\d{2}$',

'AMOUNT': r'^\d+[.,]\d{2}$'

}

```

#### 4. Generator (generator.py)

**Responsabilités** :

- Génération du document Word

- Application des styles

- Insertion des tables et données

**Signature** :

```python

class DocumentGenerator:

def __init__(self, template_config: TemplateConfig):

"""Initialise avec configuration de template"""

def generate(self, metadata: FileMetadata, user_params: UserParams) -> Path:

"""Génère le document Word complet"""

def add_cover_page(self, doc: Document, flux_name: str) -> None:

"""Ajoute la page de garde"""

def add_data_structure_table(self, doc: Document, columns: List[ColumnSpec]) -> None:

"""Génère la table de structure des données ⭐"""

def apply_styles(self, doc: Document) -> None:

"""Applique les styles corporates"""

```

**Styles Word appliqués** :

- Titre 1 : Calibri 18pt, gras, couleur #003366

- Titre 2 : Calibri 14pt, gras, couleur #0066CC

- Corps : Calibri 11pt, noir

- Tables : Bordures grises, header bleu #003366

- Numérotation automatique des sections

#### 5. Validator (validator.py)

**Responsabilités** :

- Validation des entrées utilisateur

- Vérification cohérence des données

- Application règles métier

**Validations** :

```python

class DataValidator:

def validate_user_params(self, params: UserParams) -> ValidationResult:

"""Valide les paramètres utilisateur"""

def validate_file_metadata(self, metadata: FileMetadata) -> ValidationResult:

"""Valide la cohérence des métadonnées"""

def validate_column_specs(self, columns: List[ColumnSpec]) -> ValidationResult:

"""Valide les spécifications de colonnes"""

```

**Règles de validation** :

- Description : 10-500 caractères

- Périodicité : valeur dans liste fixe

- Nombre colonnes : 1-1000

- Taille fichier : < 500 Mo (configurable)

- Noms colonnes : alphanumériques + underscore uniquement

### 🔀 Workflow Détaillé

#### Étape 1 : Extraction de l'Archive

```

Input  : /data/inputs/PHARE_SHR_RAPP_0001.tar.gz

Action :

1. Validation (taille, intégrité, sécurité)

2. Extraction dans /tmp/cig_XXXXX/

3. Listage fichiers CSV/XLSX

Output : [

/tmp/cig_12345/SHR_RAPP_20260122_000001.csv,

/tmp/cig_12345/SHR_RAPP_20260122_000002.csv

]

Durée  : < 5s pour 100 Mo

```

#### Étape 2 : Analyse des Fichiers

```

Input  : /tmp/cig_12345/SHR_RAPP_20260122_000001.csv

Action :

1. Détection encodage (UTF-8)

2. Détection séparateur (;)

3. Lecture header

4. Échantillonnage 1000 lignes

5. Analyse types par colonne

6. Calcul tailles max

7. Détection nullable

8. Comptage total lignes

Output : FileMetadata {

file_name: "SHR_RAPP_20260122_000001.csv",

encoding: "UTF-8",

separator: ";",

has_header: true,

row_count: 15000,

file_size_mb: 2.3,

columns: [

ColumnSpec {

position: 1,

name: "CLIENT_ACCORDCO_ID",

type: "VARCHAR",

max_length: 50,

nullable: false,

pattern: null

},

...

]

}

Durée  : < 10s pour 1M lignes

```

#### Étape 3 : Enrichissement Utilisateur

```

Input  : FileMetadata + Prompts CLI

Action :

> Périodicité du flux ? [quotidien/hebdomadaire/mensuel/ponctuel]

: quotidien

> Description métier du flux ?

: Rapprochement bancaire quotidien des paiements clients

> Contient des données personnelles ? [oui/non]

: non

> Environnements cibles ? [DEV/REC/BEB/PROD]

: DEV,REC,PROD

Output : UserParams {

periodicity: "quotidien",

business_description: "Rapprochement bancaire...",

has_personal_data: false,

environments: ["DEV", "REC", "PROD"]

}

Durée  : < 2 min (saisie humaine)

```

#### Étape 4 : Génération du Document

```

Input  : FileMetadata + UserParams + TemplateConfig

Action :

1. Création document Word vierge

2. Ajout page de garde

3. Ajout sections texte (1-3)

4. Génération table acteurs

5. Ajout description flux (section 4)

6. Génération table structure fichier

7. ⭐ Génération table structure données (section 5)

8. Génération table volumétrie

9. Ajout section sécurité

10. Ajout versioning

11. Application styles

12. Sauvegarde

Output : /data/outputs/Contrat_D_interface___Flux_SHR_RAPP.docx

Durée  : < 5s

```

#### Workflow Complet

```

┌──────────────────┐

│ START            │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Charger Archive              │

│ - Valider intégrité          │

│ - Extraire fichiers          │

└────────┬─────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Analyser Fichiers            │

│ - Détecter structure         │

│ - Inférer types              │

│ - Calculer stats             │

└────────┬─────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Demander Paramètres          │◄─── Interaction utilisateur

│ - Périodicité                │

│ - Description                │

│ - Options                    │

└────────┬─────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Valider Données              │

│ - Cohérence métadonnées      │

│ - Conformité paramètres      │

└────────┬─────────────────────┘

│

├─── ❌ Erreur ───► [Afficher erreurs] ───► [FIN]

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Générer Document             │

│ - Créer Word                 │

│ - Remplir sections           │

│ - Appliquer styles           │

└────────┬─────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────────────────┐

│ Sauvegarder                  │

│ - Path: /outputs/<nom>.docx  │

│ - Cleanup fichiers temp      │

└────────┬─────────────────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ ✅ SUCCESS       │

│ Document généré  │

└──────────────────┘

```

### ⚙️ Configuration

**configs/default.yaml** :

```yaml

# Configuration par défaut

# Limites de fichiers

limits:

max_archive_size_mb: 500

max_file_size_mb: 100

max_row_count: 10000000  # 10M lignes

max_column_count: 1000

# Détection de types

type_detection:

sample_size: 1000  # Nombre de lignes à analyser

date_threshold: 0.90  # 90% de matches pour détecter DATE

numeric_threshold: 0.95  # 95% pour INTEGER/DECIMAL

date_formats:

- "%d/%m/%Y"

- "%Y-%m-%d"

- "%d-%m-%Y"

- "%Y/%m/%d"

# Sécurité

security:

allowed_extensions:

- .csv

- .xlsx

- .xls

forbidden_paths:

- "../"

- "/etc/"

- "/root/"

max_compression_ratio: 100  # Détection bombes zip

# Génération de documents

document:

default_font: "Calibri"

default_font_size: 11

colors:

title_1: "#003366"

title_2: "#0066CC"

table_header: "#003366"

page:

margin_top_cm: 2.5

margin_bottom_cm: 2.5

margin_left_cm: 2.0

margin_right_cm: 2.0

# Logging

logging:

level: INFO

file: /data/logs/generator.log

max_size_mb: 10

backup_count: 5

format: "%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s"

```

---

## 5️⃣ QUALITÉ ET TESTS

### 🧪 Stratégie de Tests

#### Pyramide de Tests

```

╱╲

╱E2E╲         10% - Tests End-to-End

╱──────╲

╱  INT   ╲       30% - Tests Intégration

╱──────────╲

╱   UNIT     ╲     60% - Tests Unitaires

╱──────────────╲

```

#### Tests Unitaires (60%)

**Objectif** : Tester chaque fonction isolément

**Couverture cible** : > 90%

**Exemples** :

```python

# tests/unit/test_detector.py

def test_detect_integer_type():

"""Vérifie détection type INTEGER"""

values = pd.Series([1, 2, 3, 4, 5])

assert detect_type(values) == "INTEGER"

def test_detect_decimal_type():

"""Vérifie détection type DECIMAL"""

values = pd.Series([1.5, 2.3, 3.7])

assert detect_type(values) == "DECIMAL"

def test_detect_date_type():

"""Vérifie détection type DATE"""

values = pd.Series(["01/01/2025", "02/01/2025", "03/01/2025"])

assert detect_type(values) == "DATE"

def test_detect_varchar_type():

"""Vérifie détection type VARCHAR par défaut"""

values = pd.Series(["abc", "def", "ghi"])

assert detect_type(values) == "VARCHAR"

def test_nullable_detection():

"""Vérifie détection colonnes nullable"""

values = pd.Series([1, 2, None, 4, 5])

assert is_nullable(values) == True

def test_max_length_calculation():

"""Vérifie calcul taille max"""

values = pd.Series(["a", "abc", "abcdef"])

assert calculate_max_length(values) == 6

```

#### Tests d'Intégration (30%)

**Objectif** : Tester les interactions entre modules

**Exemples** :

```python

# tests/integration/test_full_workflow.py

def test_full_csv_analysis():

"""Test complet : extraction → analyse → génération"""

# Given

archive_path = "tests/fixtures/PHARE_TEST_0001.tar.gz"

user_params = UserParams(

periodicity="quotidien",

business_description="Test flux"

)

# When

extractor = ArchiveExtractor()

files = extractor.extract_files(archive_path)

analyzer = FileAnalyzer()

metadata = analyzer.analyze_csv(files[0])

generator = DocumentGenerator()

doc_path = generator.generate(metadata, user_params)

# Then

assert doc_path.exists()

assert doc_path.stat().st_size > 10000  # Au moins 10 Ko

# Vérifier contenu du document

doc = Document(doc_path)

assert len(doc.paragraphs) > 50  # Document substantiel

assert len(doc.tables) >= 5  # Au moins 5 tables

def test_error_handling_corrupted_archive():

"""Test gestion archive corrompue"""

archive_path = "tests/fixtures/corrupted.tar.gz"

extractor = ArchiveExtractor()

with pytest.raises(ArchiveCorruptedException):

extractor.extract_files(archive_path)

```

#### Tests End-to-End (10%)

**Objectif** : Tester le système complet via CLI

**Exemples** :

```python

# tests/e2e/test_cli.py

def test_cli_full_generation(tmp_path):

"""Test génération complète via CLI"""

# Given

archive = "tests/fixtures/PHARE_SHR_RAPP_0001.tar.gz"

output_dir = tmp_path / "outputs"

# When

result = subprocess.run([

"python", "-m", "src.cli.main",

"--input", archive,

"--output-dir", str(output_dir),

"--periodicity", "quotidien",

"--description", "Test flux"

], capture_output=True)

# Then

assert result.returncode == 0

assert "✅ Document créé" in result.stdout.decode()

generated_files = list(output_dir.glob("*.docx"))

assert len(generated_files) == 1

```

### ✅ Critères d'Acceptation

#### Par Fonctionnalité

**F1 : Extraction Archive**

- [ ] Archives .tar.gz valides extraites avec succès

- [ ] Archives corrompues rejetées avec message clair

- [ ] Fichiers CSV/XLSX identifiés

- [ ] Pas de path traversal possible

- [ ] Bombes de décompression détectées

**F2 : Analyse CSV**

- [ ] Encodage détecté à 100% pour UTF-8, Latin-1, Windows-1252

- [ ] Séparateur détecté à 95%+ de précision

- [ ] Types détectés à 98%+ de précision (sur jeu de test)

- [ ] Tailles max calculées correctement

- [ ] Nullable détecté correctement

**F3 : Génération Document**

- [ ] Document Word valide généré (ouvrable dans Word/LibreOffice)

- [ ] Toutes les sections présentes

- [ ] Tables correctement formatées

- [ ] Styles appliqués conformément à la charte

- [ ] Métadonnées exactes et complètes

**F4 : Performance**

- [ ] Traitement < 30s pour fichiers < 100 Mo

- [ ] Traitement < 2 min pour fichiers < 500 Mo

- [ ] Mémoire utilisée < 2 Go

**F5 : Erreurs**

- [ ] Toutes les erreurs capturées et loguées

- [ ] Messages d'erreur clairs pour l'utilisateur

- [ ] Pas de crash (exit propre)

- [ ] Cleanup des fichiers temporaires même en cas d'erreur

### 📊 Métriques de Qualité

| Métrique | Cible | Mesure |

|----------|-------|--------|

| **Couverture de code** | > 90% | pytest-cov |

| **Complexité cyclomatique** | < 10 par fonction | radon |

| **Maintenabilité** | Note A | pylint |

| **Type coverage** | > 95% | mypy |

| **Duplication de code** | < 3% | sonar |

### 🔄 CI/CD Pipeline

**GitHub Actions Workflow** :

```yaml

name: CI

on: [push, pull_request]

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v3

- name: Set up Python

uses: actions/setup-python@v4

with:

python-version: '3.10'

- name: Install dependencies

run: |

pip install -r requirements.txt

pip install pytest pytest-cov black mypy pylint

- name: Linting

run: |

black --check src/

mypy src/

pylint src/

- name: Run tests

run: |

pytest tests/ --cov=src --cov-report=xml

- name: Upload coverage

uses: codecov/codecov-action@v3

```

---

## 6️⃣ SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

### 🔒 Menaces et Mitigations

| Menace | Impact | Probabilité | Mitigation |

|--------|--------|-------------|------------|

| **Archive malveillante** | Critique | Moyenne | Validation stricte, sandbox extraction |

| **Path traversal** | Critique | Faible | Filtrage chemins, chroot |

| **Bombe de décompression** | Élevé | Faible | Limite ratio compression |

| **Injection SQL** | N/A | N/A | Pas de BD dans scope |

| **Fuite données sensibles** | Élevé | Moyenne | Logs anonymisés, pas de stockage |

| **Déni de service** | Moyen | Moyenne | Limites taille/temps, timeout |

### 🛡️ Mesures de Sécurité

#### 1. Validation des Archives

```python

def validate_archive_security(archive_path: Path) -> ValidationResult:

"""

Validations sécurité :

- Taille < limite

- Pas de fichiers exécutables (.exe, .sh, .bat)

- Pas de path traversal (../)

- Ratio compression < 100:1

- Magic bytes cohérents avec extension

"""

# Vérification magic bytes

if not is_valid_tarball(archive_path):

raise InvalidArchiveException("Not a valid TAR.gz file")

# Vérification taille

if archive_path.stat().st_size > MAX_ARCHIVE_SIZE:

raise FileTooLargeException(f"Archive > {MAX_ARCHIVE_SIZE}")

# Scan contenu

with tarfile.open(archive_path, 'r:gz') as tar:

for member in tar.getmembers():

# Pas de path traversal

if '..' in member.name or member.name.startswith('/'):

raise SecurityException("Path traversal detected")

# Pas d'exécutables

if any(member.name.endswith(ext) for ext in FORBIDDEN_EXTENSIONS):

raise SecurityException(f"Forbidden file type: {member.name}")

# Ratio compression

if member.size > 0:

ratio = tar.getmember(member.name).size / member.size

if ratio > MAX_COMPRESSION_RATIO:

raise SecurityException("Compression bomb detected")

```

#### 2. Gestion des Données Sensibles

**Règles** :

- ❌ Pas de stockage permanent des fichiers uploadés

- ✅ Suppression immédiate après traitement

- ✅ Logs anonymisés (pas de données métier)

- ✅ Pas de transmission réseau (sauf download document final)

**Détection automatique** :

```python

SENSITIVE_PATTERNS = {

'IBAN': r'FR\d{2}[0-9A-Z]{23}',

'CARTE_BANCAIRE': r'\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}[\s-]?\d{4}',

'EMAIL': r'[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}',

'TELEPHONE': r'0[1-9](\d{2}){4}',

'NIR': r'[12]\d{2}(0[1-9]|1[0-2])\d{2}\d{3}\d{3}\d{2}'

}

def detect_sensitive_data(dataframe: pd.DataFrame) -> Dict[str, List[str]]:

"""Détecte automatiquement les colonnes sensibles"""

sensitive_columns = {}

for column in dataframe.columns:

sample = dataframe[column].astype(str).head(100)

for pattern_name, regex in SENSITIVE_PATTERNS.items():

matches = sample.str.match(regex).sum()

if matches / len(sample) > 0.5:  # 50%+ de matches

sensitive_columns[column] = pattern_name

return sensitive_columns

```

**Alertes** :

```

⚠️  ATTENTION : Données sensibles détectées !

Colonnes identifiées :

- CLIENT_IBAN : IBAN (95% de correspondance)

- CLIENT_EMAIL : EMAIL (100% de correspondance)

Ces données nécessitent :

✓ Validation juridique

✓ Chiffrement en transit

✓ Anonymisation en non-production

Continuer ? [oui/non]

```

#### 3. Conformité RGPD

| Exigence RGPD | Implémentation |

|---------------|----------------|

| **Minimisation** | Seules métadonnées structurelles extraites |

| **Consentement** | Prompt explicite si données personnelles |

| **Droit à l'oubli** | Suppression immédiate fichiers temporaires |

| **Portabilité** | Export .docx standard |

| **Traçabilité** | Logs anonymisés des traitements |

| **Durée conservation** | 0 jour (pas de stockage) |

#### 4. Logs et Audit

**Que logger** :

```

✅ Timestamp traitement

✅ Nom archive (sans contenu)

✅ Nombre de fichiers extraits

✅ Taille totale

✅ Temps de traitement

✅ Succès/Échec

✅ Erreurs rencontrées

❌ Contenu des fichiers

❌ Valeurs des colonnes

❌ Données métier

```

**Format de log** :

```json

{

"timestamp": "2026-02-13T14:30:00Z",

"event": "document_generated",

"archive_name": "PHARE_SHR_RAPP_0001.tar.gz",

"archive_size_mb": 2.3,

"file_count": 1,

"row_count": 15000,

"column_count": 13,

"processing_time_s": 12.5,

"status": "success",

"user_id": "hashed_user_abc123"

}

```

### 📜 Conformité Réglementaire

- ✅ **RGPD** : Pas de données personnelles stockées

- ✅ **PCI-DSS** : Pas de données bancaires conservées

- ✅ **ISO 27001** : Gestion sécurisée des fichiers temporaires

- ✅ **SOC 2** : Logs d'audit complets

---

## 7️⃣ DOCUMENTATION

### 📚 Documentation Requise

#### 1. README.md

**Contenu** :

```markdown

# Générateur de Contrats d'Interface

## 🎯 Description

Outil CLI pour générer automatiquement des contrats d'interface Word

à partir d'archives TAR.gz contenant des fichiers CSV/XLSX.

## ⚡ Installation Rapide

[Instructions installation]

## 🚀 Utilisation

[Exemples d'utilisation]

## 📖 Documentation

[Liens vers docs complètes]

```

#### 2. Guide Utilisateur (docs/user_guide.md)

**Sections** :

- Introduction et prérequis

- Installation pas à pas

- Utilisation CLI

- Paramètres disponibles

- Exemples courants

- Interprétation des résultats

- FAQ

#### 3. Guide Développeur (docs/dev_guide.md)

**Sections** :

- Architecture du projet

- Setup environnement dev

- Contribution (Git workflow)

- Conventions de code

- Lancement des tests

- Debugging

#### 4. API Reference (docs/api_reference.md)

**Contenu** :

- Documentation auto-générée (Sphinx)

- Signatures de toutes les fonctions publiques

- Exemples d'utilisation

- Diagrammes UML

#### 5. Troubleshooting (docs/troubleshooting.md)

**Format** :

```markdown

## Erreur : "Archive corrompue"

**Symptôme** :

```

ArchiveCorruptedException: Cannot extract archive

```

**Cause** :

Archive TAR.gz invalide ou incomplètement téléchargée

**Solution** :

1. Vérifier intégrité du fichier

2. Re-télécharger l'archive

3. Vérifier checksum MD5/SHA256

```

### 📝 Documentation du Code

**Standards** :

```python

def analyze_csv(file_path: Path, sample_size: int = 1000) -> FileMetadata:

"""

Analyse complète d'un fichier CSV.

Cette fonction détecte automatiquement :

- L'encodage du fichier

- Le séparateur utilisé

- La structure (colonnes et types)

- Les statistiques (tailles, nullable)

Args:

file_path: Chemin vers le fichier CSV à analyser

sample_size: Nombre de lignes à échantillonner pour l'analyse (défaut: 1000)

Returns:

FileMetadata: Métadonnées complètes du fichier

Raises:

FileNotFoundException: Si le fichier n'existe pas

EncodingDetectionException: Si l'encodage ne peut être détecté

InvalidCSVException: Si le fichier n'est pas un CSV valide

Examples:

>>> metadata = analyze_csv(Path("data.csv"))

>>> print(metadata.encoding)

'UTF-8'

>>> print(len(metadata.columns))

13

Notes:

- L'analyse est limitée aux 1000 premières lignes par défaut

- Les types sont inférés avec un seuil de confiance de 95%

"""

# Implémentation...

```

---

## 8️⃣ PLANNING ET LIVRABLES

### 📅 Roadmap par Phases

#### Phase 1 : Prototype (Jours 1-3) - MVP Technique

**Objectifs** :

- Valider faisabilité technique

- Démonstration end-to-end basique

**Livrables** :

- [x] Extraction archive TAR.gz

- [x] Analyse basique CSV (pandas)

- [x] Génération document Word minimal (1 table)

- [ ] Tests unitaires de base

- [ ] README avec instructions

**Critères de succès** :

- Document Word généré et ouvrable

- Table de structure de données présente

- Démo fonctionnelle en < 1 min

**Risques** :

- ⚠️ Problèmes d'encodage exotiques

- ⚠️ Complexité génération tables Word

---

#### Phase 2 : MVP (Jours 4-10) - Fonctionnalités Essentielles

**Objectifs** :

- Produit utilisable en conditions réelles

- Détection avancée et robuste

**Livrables** :

- [x] Détection automatique types avancée

- [x] Document Word complet (toutes sections)

- [x] Gestion erreurs complète

- [x] Interface CLI avec prompts

- [x] Validation sécurité archives

- [x] Tests unitaires + intégration (> 80% couv.)

- [ ] Documentation utilisateur

**Critères de succès** :

- 95%+ de précision sur détection types

- Traitement < 30s pour fichiers < 100 Mo

- Aucun crash sur archives valides

- Messages d'erreur clairs

**Risques** :

- ⚠️ Performance sur gros fichiers (> 100 Mo)

- ⚠️ Edge cases non couverts

---

#### Phase 3 : Production (Jours 11-18) - Qualité Industrielle

**Objectifs** :

- Prêt pour déploiement production

- Qualité et fiabilité maximales

**Livrables** :

- [x] Tests E2E complets

- [x] Couverture de code > 90%

- [x] Documentation complète (user + dev)

- [x] CI/CD pipeline (GitHub Actions)

- [x] Logging et monitoring

- [x] Gestion multi-formats (CSV, XLSX, XLS)

- [x] Configuration par environnement

- [ ] Package installable (pip install)

**Critères de succès** :

- Tous les tests passent

- Métriques de qualité atteintes

- Documentation complète et à jour

- Déploiement automatisé fonctionnel

**Risques** :

- ⚠️ Bugs complexes découverts en tests E2E

- ⚠️ Dette technique à adresser

---

#### Phase 4 : Évolutions (Jours 19+) - Optionnel

**Objectifs** :

- Améliorer UX et fonctionnalités

- Intégrations tierces

**Livrables possibles** :

- [ ] Interface web (Flask/FastAPI)

- [ ] Templates personnalisables

- [ ] Export PDF en plus de Word

- [ ] Historique et versioning des contrats

- [ ] API REST

- [ ] Intégration Confluence/SharePoint

- [ ] Support formats avancés (JSON, Parquet)

**Priorisation** :

1. Interface web (gain UX majeur)

2. Templates personnalisables (flexibilité)

3. Export PDF (partage simplifié)

4. API REST (intégration systèmes)

---

### 📋 Checklist de Livraison

#### Avant chaque livraison

**Code** :

- [ ] Tous les tests passent (pytest)

- [ ] Couverture > seuil défini

- [ ] Linting OK (black, mypy, pylint)

- [ ] Pas de secrets hardcodés

- [ ] CHANGELOG.md à jour

**Documentation** :

- [ ] README à jour

- [ ] Docstrings complètes

- [ ] Guides utilisateur à jour

- [ ] API reference générée

**Qualité** :

- [ ] Revue de code effectuée

- [ ] Pas de dette technique critique

- [ ] Performance validée

- [ ] Sécurité vérifiée

**Déploiement** :

- [ ] Build réussit

- [ ] Tests E2E en staging OK

- [ ] Migration de données (si applicable)

- [ ] Rollback plan défini

---

### 📊 Suivi d'Avancement

**Outil** : GitHub Projects / JIRA

**Métriques hebdomadaires** :

- Velocity (story points/semaine)

- Burndown chart

- Taux de couverture de code

- Nombre de bugs ouverts vs fermés

**Rituels** :

- Daily standup (15 min)

- Démo hebdomadaire

- Rétrospective bi-hebdomadaire

---

## 9️⃣ GESTION DES ERREURS

### ❌ Catalogue des Erreurs

#### Erreurs Utilisateur (Récupérables)

| Code | Erreur | Message | Action Utilisateur |

|------|--------|---------|-------------------|

| E001 | Archive introuvable | `Fichier non trouvé : {path}` | Vérifier le chemin |

| E002 | Archive trop volumineuse | `Archive > {limit} Mo` | Réduire la taille |

| E003 | Format archive invalide | `Fichier n'est pas un TAR.gz` | Vérifier le format |

| E004 | Aucun fichier CSV/XLSX | `Aucun fichier de données trouvé` | Vérifier le contenu |

| E005 | Paramètre invalide | `{param} doit être dans {values}` | Corriger la saisie |

| E006 | Encodage non supporté | `Encodage {enc} non géré` | Convertir en UTF-8 |

#### Erreurs Système (Non Récupérables)

| Code | Erreur | Message | Action Système |

|------|--------|---------|----------------|

| E101 | Mémoire insuffisante | `Out of memory` | Log + exit(1) |

| E102 | Disque plein | `No space left on device` | Log + cleanup + exit(1) |

| E103 | Permission refusée | `Permission denied: {path}` | Log + exit(1) |

| E104 | Timeout | `Operation timeout after {t}s` | Log + cleanup + exit(1) |

#### Erreurs de Sécurité (Blocage Immédiat)

| Code | Erreur | Message | Action |

|------|--------|---------|--------|

| E201 | Path traversal | `Tentative d'accès illégal : {path}` | Block + Log alert |

| E202 | Fichier exécutable | `Fichier interdit : {file}` | Block + Log alert |

| E203 | Bombe de décompression | `Ratio compression suspect` | Block + Log alert |

### 🔄 Stratégies de Récupération

#### 1. Retry avec Backoff Exponentiel

```python

def retry_with_backoff(func, max_attempts=3, base_delay=1):

"""Retry une fonction avec backoff exponentiel"""

for attempt in range(max_attempts):

try:

return func()

except RecoverableException as e:

if attempt == max_attempts - 1:

raise

delay = base_delay * (2 ** attempt)

logger.warning(f"Attempt {attempt+1} failed, retrying in {delay}s")

time.sleep(delay)

```

#### 2. Fallback sur Détection de Type

```python

def detect_type_with_fallback(column: pd.Series) -> str:

"""

Détection de type avec stratégie de fallback :

1. Essayer détection stricte (seuil 95%)

2. Si échec → Baisser seuil à 80%

3. Si échec → Utiliser mode (type le plus fréquent)

4. Si échec → Défaut VARCHAR

"""

# Tentative stricte

if (strict_type := detect_strict(column, threshold=0.95)):

return strict_type

# Tentative souple

if (relaxed_type := detect_strict(column, threshold=0.80)):

logger.warning(f"Type détecté avec seuil réduit : {relaxed_type}")

return relaxed_type

# Mode

type_counts = column.apply(infer_single_type).value_counts()

if len(type_counts) > 0:

logger.warning(f"Type détecté par mode : {type_counts.index[0]}")

return type_counts.index[0]

# Défaut

logger.warning("Type par défaut : VARCHAR")

return "VARCHAR"

```

#### 3. Cleanup en Cas d'Erreur

```python

class TemporaryDirectoryManager:

"""Context manager avec cleanup garanti"""

def __enter__(self):

self.temp_dir = tempfile.mkdtemp(prefix="cig_")

return Path(self.temp_dir)

def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):

"""Cleanup même en cas d'exception"""

try:

shutil.rmtree(self.temp_dir)

except Exception as e:

logger.error(f"Cleanup failed: {e}")

# Ne pas supprimer l'exception originale

return False

```

### 📊 Messages Utilisateur

**Principes** :

- ✅ Clairs et actionnables

- ✅ En français (langue de l'utilisateur)

- ✅ Niveau de détail adapté

- ❌ Pas de stacktraces techniques

**Exemples** :

**Mauvais** ❌ :

```

TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

at line 42 in analyzer.py

```

**Bon** ✅ :

```

❌ Erreur : Impossible d'analyser le fichier

Problème : La colonne "MONTANT" contient des valeurs mixtes (texte et nombres)

Solution :

1. Vérifier que la colonne contient uniquement des nombres

2. Corriger les valeurs invalides dans le fichier source

3. Relancer l'analyse

Exemple de valeur problématique : "ABC" (ligne 42)

```

---

## 🔟 MAINTENANCE ET ÉVOLUTION

### 🔄 Versioning

**Convention** : Semantic Versioning (SemVer)

```

MAJOR.MINOR.PATCH

Exemple : 2.3.1

2 = Breaking changes

3 = Nouvelles fonctionnalités (backward compatible)

1 = Bug fixes

```

**Changelog** :

```markdown

# Changelog

## [2.0.0] - 2026-03-01

### ⚠️ Breaking Changes

- API : renommage `analyse()` → `analyze_file()`

### ✨ Nouveautés

- Support format XLSX

- Interface web (beta)

### 🐛 Corrections

- Fix : Détection encodage UTF-16

- Fix : Crash sur CSV vides

### 🏗️ Technique

- Migration vers pydantic v2

- Amélioration performance (30%)

```

### 🚀 Roadmap Produit

**Q1 2026** :

- ✅ MVP CLI

- ✅ Support CSV

- [ ] Support XLSX

- [ ] Package PyPI

**Q2 2026** :

- [ ] Interface web

- [ ] Templates personnalisables

- [ ] Export PDF

**Q3 2026** :

- [ ] API REST

- [ ] Intégration Confluence

- [ ] Multi-langues (EN)

**Q4 2026** :

- [ ] Support JSON/XML

- [ ] ML pour détection intelligente

- [ ] Versioning automatique contrats

### 🔧 Maintenance

**Mises à jour de sécurité** :

- Dépendances : audit mensuel (`pip-audit`)

- CVE : surveillance automatique (Dependabot)

- Patch : sous 48h si critique

**Mises à jour fonctionnelles** :

- Releases : tous les 2 mois

- Bug fixes : toutes les 2 semaines si nécessaire

**Support** :

- Versions supportées : N et N-1

- EOL : 12 mois après release

---

## 📌 ANNEXES

### A. Glossaire

| Terme | Définition |

|-------|------------|

| **Contrat d'Interface** | Document spécifiant la structure et les règles d'un flux de données |

| **Flux** | Échange de données entre systèmes |

| **Métadonnées** | Données décrivant la structure d'autres données |

| **CLI** | Command Line Interface (interface en ligne de commande) |

| **TAR.gz** | Format d'archive compressée (Tape Archive + gzip) |

| **CSV** | Comma-Separated Values (fichier texte à séparateurs) |

| **XLSX** | Format Excel moderne (XML compressé) |

### B. Références

**Documentation Technique** :

- Python-docx : https://python-docx.readthedocs.io/

- Pandas : https://pandas.pydata.org/docs/

- Chardet : https://chardet.readthedocs.io/

**Standards** :

- RFC 4180 : CSV Format

- ISO/IEC 29500 : Office Open XML (XLSX)

- PEP 8 : Style Guide for Python Code

### C. Contacts

| Rôle | Contact |

|------|---------|

| **Product Owner** | [À définir] |

| **Tech Lead** | [À définir] |

| **Support** | support@example.com |

---

## ✅ RÉSUMÉ EXÉCUTIF

### 🎯 Objectif

Générer automatiquement des contrats d'interface Word à partir d'archives TAR.gz contenant des données CSV/XLSX.

### 📊 Bénéfices

- **98% de gain de temps** (4h → 5 min)

- **95% de réduction d'erreurs**

- **Standardisation garantie**

### 🔧 Solution

- **Langage** : Python 3.10+

- **Interface** : CLI (Phase 1), Web (Phase 2)

- **Architecture** : Modulaire et testable

- **Sécurité** : Validation stricte, conformité RGPD

### 📅 Planning

- **Phase 1 (MVP Technique)** : 3 jours

- **Phase 2 (MVP Fonctionnel)** : 7 jours

- **Phase 3 (Production)** : 8 jours

- **Total** : 18 jours

### 🎯 KPIs de Succès

- Taux de réussite > 95%

- Précision détection > 98%

- Temps traitement < 30s

- Satisfaction utilisateur > 4.5/5

### ⚠️ Risques Majeurs

1. Performance sur très gros fichiers (> 500 Mo)

2. Edge cases non anticipés

3. Adoption utilisateur (change management)

### 💡 Prochaines Étapes

1. Validation cahier des charges

2. Setup environnement de dev

3. Développement Phase 1 (Prototype)

4. Démo aux stakeholders

---

**Document Version** : 2.0

**Dernière Mise à Jour** : 13 février 2026

**Statut** : ✅ Approuvé pour développement

---

*Ce cahier des charges est un document vivant qui sera mis à jour au fil de l'avancement du projet.*